湖南省溆水灌区续建配套与现代化改造项目

工程测量劳务外包服务采购公告

我公司拟采取公开询价方式选择合作单位承担湖南省溆水灌区续建配套与现代化改造项目工程测量工作，诚邀贵单位参与该项目服务采购活动。

一、采购项目基本情况

1、项目名称： 湖南省溆水灌区续建配套与现代化改造项目工程测量。

2、项目概况： 根据我司签订的《湖南省溆水灌区续建配套与现代化改造项目勘察设计》合同，需对项目进行工程测量。

3、基础资料：我方提供 勘测任务书 等资料。

- 4、设计阶段：	初步设计。

5、采购预算(限价)：人民币90万

二、采购项目范围、内容及周期要求

1、工作范围：根据我司提供的勘测任务书对湖南省溆水灌区续建配套与现代化改造项目进行工程测量。

2、工作内容： 主要工作内容包括：700公里渠道的断面测量，约60平方公里1:500和1:2000渠道带状地形图测量，120多处渡槽、倒虹吸及暗涵等附属建筑物1:500地形测量及其他测量，具体工作内容以合同签订后我司下达的勘测任务书为准。

3、工作周期 ：合同签订后30个日历天。

三、供应商单位的资格要求

1、乙级(含)以上测绘资质证书

2、类似工程测量业绩

3、已入选甲方供应商库

四、采购控制价

本项目采购控制价为：人民币90万

五、报价方式

该项目采购采取固定综合单价方式进行报价，供应商 固定综合单价应包括但不限于 第二节工作内容中所描述的地形图、断面图以及为完成上述内容所需的 全部费用。本项目结算采用固定综合单价*实际完成工作量 方式。

六、响应文件递交

1、响应文件内容包括：

1)报价函(加盖单位公章):格式见附件；

2)营业执照和资质证书等证明材料；

3)服务方案(根据需要提供)及进度计划；

4)类似服务业绩证明；

5)拟投入的人员及设备清单;

6) 投标人认为需要提供的其他资料。

2、响应文件递交时间和方式：

1)递交响应文件截止时间：2025年6月6日16：00时(北京时间)。

2)响应文件纸质版正本一份，并将其扫描成电子拷贝至移动载体随纸质文件密封递交或邮寄。

3)响应文件递交或邮寄地点：湖南省长沙市雨花区劳动西路529号湖南省水利水电勘测设计规划研究总院有限公司勘测楼楼1112室。

七、响应文件评审办法

1、☑公开询价

2、本采购项目采取询价比选采购方式选择供应商单位（供应商必须已入选甲方供应商库），对不少于3家的供应商单位，通过形式和资格审查，选择服务方案优秀、进度计划合理可行、质量控制方案严谨、投入人员及设备更具备竞争力、报价合理的供应商确定为中标单位。响应单位少于3家的，重新询价比选。

八、响应性文件评审结果

响应文件评审结果经公司领导批准后，在公司网站上发布。

九、采购项目联系人姓名和电话

联系人：郭先生

电 话：  13875852423

湖南省水利水电勘测设计规划研究总院有限公司

2025年6月3日

附件一：

- 报价函

项目名称：湖南省溆水灌区续建配套与现代化改造项目工程测量

| 项目填报内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  | 综合固定单价 | 最高限价（元） |
| 1：500附建测量 |  | ￥： 元/Km2 | 40000 |
| 1：500渠道测量 |  | ￥： 元/Km2 | 40000 |
| 1：2000渠道测量 |  | ￥： 元/Km2 | 7000 |
| 1：500渠道横断面测量 |  | ￥： 元/Km | 800 |
| 其他测量 |  | ￥： 元/组日 | 1000 |
| 投标总价 （元） | 以甲方验收确认的工作量乘以固定综合单价进行结算 |  |  |
| 质量承诺 | 满足项目质量要求 |  |  |
| 周期承诺 |  |  |  |
| 税率 | 报价税率： %； 发票类型： 。 |  |  |
| 付款条件 | 响应甲方付款要求 |  |  |
| 备注 | 本项目最终结算价不超过90万元整。结算形式：以甲方验收确认的工作量乘以固定综合单价进行结算。 |  |  |

报价说明：报价包含完成本项目所需全部费用（投标人的利润、税金已包含在报价内）。

投 标 人：（盖单位章）

法人或授权委托人：（签字）

联系电话：

日期：  年   月   日

附件二：

- 相关资格证照

1、营业执照；

2、资质资格证书；

3、服务方案(根据需要提供)及进度计划；

4、类似服务业绩证明；

5、拟投入的人员及设备清单；

6、投标人认为需要提供的其他资料。

注：以上资料复印件均需加盖单位公章。